**Раздел II.**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры села**

**Павлоградского муниципального района»**

**за 2023 год (далее – Подпрограмма 3)**

**Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3**

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3 производится по формуле: *V=Vf/Vp,*

*где:*

*Vf–* фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 3;

*Vp* – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 3 | Объем финансового обеспечения (руб.)  на 2023 год | | Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 3(*V)* |
| План (*Vp*) | Факт (*Vf*) |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  **Обеспечение котельных дизельными электростанциями** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную № 7 с. Милоградовка, ул. Ленина, 14а, Павлоградского муниципального района Омской области | 333 982,33 | 333 982,33 | 1,00 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную "Гимназия" р. п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 47а, Павлоградского муниципального района Омской области | 399 725,00 | 399 725,00 | 1,00 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Газификация** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | 91 395,60 | 91 395,60 | 1,00 |
| **4.1** | **Основное мероприятие: Водоснабжение** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1.3 | Мероприятие 3: Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей р.п. Павлоградка | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,00 |
| **5.1** | **Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них (в том числе иные межбюджетные трансферты на содержание автодорог поселений) | 11 188 273,84 | 5 664 460,02 | 0,506 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3 производится по формуле: *G = Gf / Gp,* где:

*Gf* – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3;

*Gp* – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 3 | Наименование целевого индикатора Подпрограммы 3 | Целевой индикатор мероприятий  Подпрограммы 3 | | | Степень достижения целевого индикатора Подпрограммы 3(*G*) |
| Единица  измерения | План (*Gp*) | Факт (*Gf*) |  | |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  **Обеспечение котельных дизельными электростанциями** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную № 7 с. Милоградовка, ул. Ленина, 14а, Павлоградского муниципального района Омской области | Приобретено и установлено дизельных электростанций | единиц | 1 | 1 | 1,00 | |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную "Гимназия" р. п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 47а, Павлоградского муниципального района Омской области | Приобретено и установлено дизельных электростанций | единиц | 1 | 1 | 1,00 | |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Газификация** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | Количество осуществлен-ного технологического присоединения | Единиц | 1,00 | 0,00 | Х | |
| **4.1** | **Основное мероприятие: Водоснабжение** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 4.1.3 | Мероприятие 3: Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей р.п. Павлоградка | Протяженность реконструированных внутри-поселковых водопроводных сетей | Метр погонный | 1500 | 1500 | 1,00 | |
| **5.1** | **Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, которая была отремонтирована в отчетном периоде | Процент | 1,5 | 1,5 | 1,00 | |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется по формуле*: I=G/V*, где:

*G* - степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3;

*V* - уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 3 | Степень достижения значения целевого индикатора Подпрограммы 3(*G)* | Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 3(*V)* | Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3(*I*) |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  **Обеспечение котельных дизельными электростанциями** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную № 7 с. Милоградовка, ул. Ленина, 14а, Павлоградского муниципального района Омской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную "Гимназия" р. п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 47а, Павлоградского муниципального района Омской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Газификация** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | 1,00 | Х | Х |
| **4.1** | **Основное мероприятие: Водоснабжение** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1.3 | Мероприятие 3: Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей р.п. Павлоградка | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **5.1** | **Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 1,00 | 0,506 | 1,976 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 3 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%,

где: g=1

I – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3;

k – количество мероприятий Подпрограммы 3.

Основное мероприятие 2.1: Обеспечение котельных дизельными электростанциями

I2.1.2 – 1,00;

I2.1.3 – 1,00;

k - 2

J3.1= (1,00+1,00)/2 х 100%=100%.

Основное мероприятие 3.1: Газификация

I3.1.5 – Х;

k - 1

J3.1= Х.

Основное мероприятие 4.1: Водоснабжение

I4.1.3 – 1,00;

k - 1

J3.1= 1,00/1 х 100%=100%.

Основное мероприятие 5.1: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района

I5.1.1 – 1,976;

k - 1

J5.1= 1,976/1 х 100%=197,6%.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 3 определяется по формуле:

m

Р3 =SUM Jj /m,

j=1

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 3;

j – основное мероприятие Подпрограммы 3;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы 3.

J2.1 =100%;

J4.1 =100%;

J5.1 =197,6%;

m=3

Р3= (100+100+197,6)/3 х 100%=132,5%