**Раздел VI**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования**

**пассажирского транспорта»**

**за 2023 год (далее – Подпрограмма 8)**

**Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 8**

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 8производится по формуле: *V=Vf/Vp,*

где:

*Vf–* фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 8;

*Vp* – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Объем финансового обеспечения (руб.) на 2023 год | | Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 8 (*V)* |
| План (*Vp*) | Факт (*Vf*) |
| **1.1** | **Основное мероприятие: Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом (компенсация недополученных доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам или по ограниченному органом местного самоуправления размеру оплаты проезда по муниципальным маршрутам по договору (соглашению); оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам регулярных перевозок) | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Организация транспортного обслуживания населения | 5 303 412,91 | 5 292 828,90 | 0,998 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 8 производится по формуле: *G = Gf / Gp,*

где:

*Gf* – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 8;

*Gp* – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 8.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Наименование целевого индикатора Подпрограммы 9 | Целевой индикатор мероприятий  Подпрограммы 8 | | | Степень достижения целевого индикатора Подпрограммы 8 (*G*) |
| Единица  измерения | План (*Gp*) | Факт (*Gf)* |
| **1.1** | **Основное мероприятие: Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом (компенсация недополученных доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам или по ограниченному органом местного самоуправления размеру оплаты проезда по муниципальным маршрутам по договору (соглашению); оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам регулярных перевозок) | Доля населенных пунктов в границах муниципального образования, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах | Процент | 100 | 131,8 | 1,318 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Организация транспортного обслуживания населения |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 8 осуществляется по формуле*: I=G/V*,

где:

*G* - степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 8;

*V* - уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Степень достижения значения целевого индикатора Подпрограммы 8 (*G)* | Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 8(*V)* | Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы  8 (*I*) |
| **1.1** | **Основное мероприятие: Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом (компенсация недополученных доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам или по ограниченному органом местного самоуправления размеру оплаты проезда по муниципальным маршрутам по договору (соглашению); оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам регулярных перевозок) | 1,318 | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Организация транспортного обслуживания населения | 1,318 | 0,998 | 1,321 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 8 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%,

где: g=1

I – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 8;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 8;

k – количество мероприятий Подпрограммы 8.

Основное мероприятие 1 «Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры»:

I1.1.1 – Х;

I1.1.2 – 1,321;

k – 1

J1.1= 1,321/1\*100%=132,1 %

5. Расчет эффективности Подпрограммы 8 определяется по формуле:

m

Р2 =SUM Jj /m x 100%,

j=1

где:

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 8;

j – основное мероприятие Подпрограммы 8;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы 8.

J1.1 =132,1 %;

m=1

Р2=132,1 / 1=132,1 %.