Приложение № 1

к распоряжению Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

от 15.04.2024 № 61-р

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павлоградского

муниципального района Омской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Благоустройство территории мемориальных комплексов (памятников, обелисков, мемориальных досок) | Период с 15 апреля до 15 мая 2024 года в соответствии с регламентом, разработанным ответственным лицом |
| 2 | Ремонт и покраска заборов и других ограждений |
| З | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории населенных пунктов Павлоградского муниципального района Омской области |
| 4 | Ремонт и покраска остановочных пунктов |
| 5 | Ремонт объектов малых архитектурных форм, установка скамеек, урн |
| 6 | Восстановление грунта после разрытий, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, ликвидацией аварий на инженерных коммуникациях |
| 7 | Благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, парковок, тротуаров, газонов, иных общественных территорий |
| 8 | Благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям и административным нежилым зданиям |
| 9 | Благоустройство территорий, прилегающих к рынкам, дорогам местного значения |
| 10 | Посадка деревьев и кустарников, устройство цветочных клумб и цветников, посадка цветов |
| 11 | Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих падением, обрезка и уборка сучьев, поросли деревьев и кустарников |
| 12 | Комиссионная проверка результатов проведенного месячника по благоустройству населенных пунктов Омской области, подведение итогов его поведения | 15-16 мая 2024 года |
| 13 | Подготовка, согласование и направление отчетов о выполненных мероприятиях в уполномоченный орган Омской области | 16-17 мая 2024 года |