Раздел III.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Развитие инженерной инфраструктуры села

Павлоградского муниципального района»

за 2025 год (далее – Подпрограмма 3)

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3 производится по формуле: V=Vf/Vp,

где:

Vf– фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 3;

Vp – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 3.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 3 | Объем финансового обеспечения (руб.) |  | Уровень финансового обеспечения (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (Vp) | Факт (Vf) |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Газификация | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | 91 395,60 | 0,00 | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие: Водоснабжение | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: Устройство и ремонт водопроводных колодцев в Павлоградском муниципальном районе | 359 000,00 | 359 000,00 | 1,00 |
| 4.1.3 | Мероприятие 3: Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей р.п. Павлоградка | 927 000,00 | 927 000,00 | 1,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них (в том числе иные межбюджетные трансферты на содержание автодорог поселений) | 2 154 687,09 | 982 052,00 | 0,456 |
| 5.1.2 | Мероприятие 2: Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог поселений | 2 081 585,35 | 2 081 585,35 | 1,00 |
| 5.1.8 | Мероприятие 8: Проведение экспертизы сметной стоимости объектов в дорожной сфере | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,4 |
| 5.1.9 | Мероприятие 9: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Новоуральское | 37 296,17 | 37 296,17 | 1,00 |
| 5.1.10 | Мероприятие 10: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хорошки | 16 335,03 | 16 335,03 | 1,00 |
| 5.1.11 | Мероприятие 11: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Назаровка | 28 949,07 | 28 949,07 | 1,00 |
| 5.1.12 | Мероприятие 12: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Павлоградского муниципального района Омской области | 117 419,73 | 117 419,73 | 1,00 |
| 5.1.13 | Мероприятие 13: Финансовое обеспечение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Работы по восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в р.п. Павлоградка по ул. Ленина, ул. Строителей, ул. Куклина, ул. Больничная, ул. Колхозная, ул. Пролетарская, ул. Северная, пер. Больничный, пер. 1 Мая, пер. Гвардейский, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Степная, ул. Тытаря, ул. Стадионная, ул. Коммунистическая, ул. Южная) | 9 023 337,28 | 9 023 337,28 | 1,00 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3 производится по формуле: G = Gf / Gp, где:

Gf – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3;

Gp – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 2 | Наименование целевого индикатора | Целевой индикатор мероприятий |  |  | Степень достижения целевого индикатора (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | План (Gp) | Факт (Gf) |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Газификация | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | Количество осуществ- ленного технологи-ческого присоединения | Единиц | 1 | 0 | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие: Водоснабжение | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: Устройство и ремонт водопроводных колодцев в Павлоградском муниципальном районе | Количество построенных и отремонтированных водопроводных колодцев | Единиц | 1 | 3 | 3,00 |
| 4.1.3 | Мероприятие 3: Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей р.п. Павлоградка | Протяженность реконструированных внутрипоселковых водопроводных сетей | Метр погонный | 0 | 1500 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, которая была отремонтирована в отчетном периоде | Процент | 1,5 | 1,5 | 1,00 |
| 5.1.2 | Мероприятие 2: Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог поселений | Количество заключенных соглашений с поселениями на содержание автомобильных дорог поселений | Единиц | 0 | 1 | Х |
| 5.1.8 | Мероприятие 8: Проведение экспертизы сметной стоимости объектов в дорожной сфере | Количество полученной документации | Единиц | 3 | 4 | 1,333 |
| 5.1.9 | Мероприятие 9: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Новоуральское | Количество полученной документации | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| 5.1.10 | Мероприятие 10: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хорошки | Количество полученной документации | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| 5.1.11 | Мероприятие 11: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Назаровка | Количество полученной документации | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| 5.1.12 | Мероприятие 12: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Павлоградского муниципального района Омской области | Количество полученной документации | Единиц | 2 | 2 | 1,00 |
| 5.1.13 | Мероприятие 13: Финансовое обеспечение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Работы по восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в р.п. Павлоградка по ул. Ленина, ул. Строителей, ул. Куклина, ул. Больничная, ул. Колхозная, ул. Пролетарская, ул. Северная, пер. Больничный, пер. 1 Мая, пер. Гвардейский, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Степная, ул. Тытаря, ул. Стадионная, ул. Коммунистическая, ул. Южная) | Протяженность автомобильных дорог, восстановленных при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Км | 21,3 | 21,3 | 1,00 |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется по формуле: I=G/V, где:

G - степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3;

V - уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 3 | Степень достижения значения целевого индикатора (G) | Уровень финансового обеспечения (V) | Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Основное мероприятие: Газификация | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | Х | Х | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие: Водоснабжение | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: Устройство и ремонт водопроводных колодцев в Павлоградском муниципальном районе | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 4.1.3 | Мероприятие 3: Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей р.п. Павлоградка | Х | 1,00 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 1,00 | 0,456 | 2,193 |
| 5.1.2 | Мероприятие 2: Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог поселений | Х | 1,00 | Х |
| 5.1.8 | Мероприятие 8: Проведение экспертизы сметной стоимости объектов в дорожной сфере | 1,333 | 0,4 | 3,333 |
| 5.1.9 | Мероприятие 9: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Новоуральское | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.1.10 | Мероприятие 10: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хорошки | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.1.11 | Мероприятие 11: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Назаровка | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.1.12 | Мероприятие 12: Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Павлоградского муниципального района Омской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.1.13 | Мероприятие 13: Финансовое обеспечение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Работы по восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в р.п. Павлоградка по ул. Ленина, ул. Строителей, ул. Куклина, ул. Больничная, ул. Колхозная, ул. Пролетарская, ул. Северная, пер. Больничный, пер. 1 Мая, пер. Гвардейский, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Степная, ул. Тытаря, ул. Стадионная, ул. Коммунистическая, ул. Южная) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 3 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%,

где:                                               g=1

I – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия   Подпрограммы 3;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3;

k – количество мероприятий Подпрограммы 3.

Основное мероприятие 3.1: Газификация

I3.1.5 – Х;

k - Х

J3.1= Х.

Основное мероприятие 4.1: Водоснабжение

I4.1.1 – 3,00;

I4.1.1 – Х;

k - 1

J4.1= 3,00/1 х 100%=300%.

Основное мероприятие 5.1: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района

I5.1.1 – 2,193;

I5.1.2 – Х;

I5.1.8 – 3,333;

I5.1.9 – 1,00;

I5.1.10 – 1,00;

I5.1.11 – 1,00;

I5.1.12 – 1,00;

I5.1.13 – 1,00;

k - 7

J5.1= (2,193+3,333+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)/7 х 100%=150,4%.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 3 определяется по формуле:

m

Р3 =SUM Jj /m,

j=1

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 3;

j – основное мероприятие Подпрограммы 3;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы 3.

J4.1 =300%;

J5.1 =150,4%;

m=2

Р3= (300+150,4)/2 х 100%=225,2 %