Раздел VIII.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий                                                                                                                                                                                                        Павлоградского района» за 2025 год (далее – Подпрограмма 11)

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 11

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 11 производится по формуле: V=Vf/Vp,

где:

Vf– фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 11;

Vp – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 11.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы | Объем финансового обеспечения (руб.) |  | Уровень финансового обеспечения (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (Vp) | Факт (Vf) |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Павлоградского района | Х | Х | Х |
| 2.2.25 | Мероприятие 25: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к производственной базе ИП Кнаус А.А. в деревне Ясная Поляна Павлоградского муниципального района Омской области" | 92 376 291,86 | 92 376 291,64 | 1,00 |
| 2.2.26 | Мероприятие 26: Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка по ул. 20 лет Победы, ул. Гвардейская, ул. Тытаря (от ул. 1 Мая до ул. Украинская), ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Величко), ул. Рабочая (от д. № 1 до ул. Советская) Павлоградского муниципального района Омской области | 14 846 217,09 | 14 819 438,29 | 0,998 |
| 2.2.27 | Мероприятие 27: Осуществление строительного контроля на объекте: "Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка по ул. 20 лет Победы, ул. Гвардейская, ул. Тытаря (от ул. 1 Мая до ул. Украинская), ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Величко), ул. Рабочая (от д. № 1 до ул. Советская) Павлоградского муниципального района Омской области" | 400 000,00 | 296 388,00 | 0,741 |
| 2.2.28 | Мероприятие 28: Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка ул. Калинина (от ул. Королева до дома № 58), пер. Пролетарский Павлоградского муниципального района Омской области | 4 134 255,67 | 4 134 255,67 | 1,00 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 11 производится по формуле: G = Gf / Gp, где:

Gf – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 11;

Gp – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы .

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 11 | Наименование целевого индикатора | Целевой индикатор мероприятий |  |  | Степень достижения целевого индикатора (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | План (Gp) | Факт (Gf) |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Павлоградского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.25 | Мероприятие 25: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к производственной базе ИП Кнаус А.А. в деревне Ясная Поляна Павлоградского муниципального района Омской области" | Протяженность построенного участка автомобильной дорог | км | 1,54 | 1,54 | 1,00 |
| 2.2.26 | Мероприятие 26: Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка по ул. 20 лет Победы, ул. Гвардейская, ул. Тытаря (от ул. 1 Мая до ул. Украинская), ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Величко), ул. Рабочая (от д. № 1 до ул. Советская) Павлоградского муниципального района Омской области | Протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги | км | 1,88 | 1,88 | 1,00 |
| 2.2.27 | Мероприятие 27: Осуществление строительного контроля на объекте: "Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка по ул. 20 лет Победы, ул. Гвардейская, ул. Тытаря (от ул. 1 Мая до ул. Украинская), ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Величко), ул. Рабочая (от д. № 1 до ул. Советская) Павлоградского муниципального района Омской области" | Протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги | км | 1,88 | 1,88 | 1,00 |
| 2.2.28 | Мероприятие 28: Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка ул. Калинина (от ул. Королева до дома № 58), пер. Пролетарский Павлоградского муниципального района Омской области | Протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги | км | 0,35 | 0,354 | 1,011 |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 11 осуществляется по формуле: I=G/V, где:

G - степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы;

V - уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 11 | Степень достижения значения целевого индикатора (G) | Уровень финансового обеспечения (V) | Эффективность реализации мероприятий (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Основное мероприятие: Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Павлоградского района | Х | Х | Х |
| 2.2.25 | Мероприятие 25: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к производственной базе ИП Кнаус А.А. в деревне Ясная Поляна Павлоградского муниципального района Омской области" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2.26 | Мероприятие 26: Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка по ул. 20 лет Победы, ул. Гвардейская, ул. Тытаря (от ул. 1 Мая до ул. Украинская), ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Величко), ул. Рабочая (от д. № 1 до ул. Советская) Павлоградского муниципального района Омской области | 1,00 | 0,998 | 1,002 |
| 2.2.27 | Мероприятие 27: Осуществление строительного контроля на объекте: "Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка по ул. 20 лет Победы, ул. Гвардейская, ул. Тытаря (от ул. 1 Мая до ул. Украинская), ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Величко), ул. Рабочая (от д. № 1 до ул. Советская) Павлоградского муниципального района Омской области" | 1,00 | 0,741 | 1,35 |
| 2.2.28 | Мероприятие 28: Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка ул. Калинина (от ул. Королева до дома № 58), пер. Пролетарский Павлоградского муниципального района Омской области | 1,011 | 1,00 | 1,011 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 11 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%,

где:                                                 g=1

I – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия   Подпрограммы;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы;

k – количество мероприятий Подпрограммы.

Основное мероприятие 2.2: Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Павлоградского района

I2.2.25 – 1,00;

I2.2.26 – 1,002;

I2.2.27 – 1,35;

I2.2.28 – 1,011;

k – 4.

J2.2= (1,00+1,002+1,35+1,011)/4 х 100 % = 109,1 %.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 11 определяется по формуле:

m

Р4 =SUM Jj /m,

j=1

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы;

j – основное мероприятие Подпрограммы;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы.

J2.2=109,1%;

m=1.

Р4= 109,1/1 =109,1%.